昆明市晋宁区人民政府办公室

昆明市晋宁区人民政府办公室关于

印发昆明市晋宁区大河水库饮用水源地水质

保护提升整改工作方案的通知

各有关单位：

《昆明市晋宁区大河水库饮用水源地水质保护提升整改工作方案》已经区政府研究同意，现在印发给你们，请认真组织实施。

昆明市晋宁区人民政府办公室

2018年4月14日

昆明市晋宁区大河水库饮用水源地水质保护提升整改工作方案

为切实整改落实大河水库饮用水源地及周边环境保护工作存在的不足和问题，进一步做好大河饮用水源地水质保护提升工作，确保考核达标。现结合实际，制定整改工作方案如下：

- 一、组织领导

为切实加强领导，整改存在问题，经研究,成立昆明市晋宁区大河水库饮用水源地水质保护提升工作领导小组,具体情况如下：

组  长：李绍荣   区政府副区长

副组长：吴  聪   区水务（滇管）局局长

朱利荣   区环保局局长

何  追   晋城镇镇长

吴云川   区水环办专职副主任

成  员：汪	秀		区委区政府目督办主任

吴红强   区水务综合执法大队大队长

杨继红   区环境监察大队大队长

张来宾   区水务（滇管）局副局长

张晓聪		区环保局副局长

普小红   区农业局副局长

段艳琼   区国土分局总工程师

周昆林   区林业局副局长

周  澍   区城管局副局长

童绍春   晋城镇副镇长

领导小组下设办公室在区水务（滇管）局，由区水务（滇管）局副局长张来宾同志兼任办公室主任，区环保局副局长张晓聪同志兼任办公室副主任。办公室负责领导小组日常工作，统筹协调全区集中式饮用水源地水质保护提升有关工作。

- 二、目标要求

加快存在问题的整改，并进一步排查大河饮用水源地水质保护提升方面存在问题和不足，落实工作措施，切实减少进入水源地水质的污染负荷，确保稳步改善水环境质量、水质持续达标和提升。

- 三、工作任务

（一）实施大河饮用水源地一级保护区退耕和生态隔离带建设，完成围网提升改造工程。

责任单位：区水务（滇管）局

责任人：吴  聪

配合单位：晋城镇

完成时限：2018年12月31日

（二）争取农业面源污染治理项目，并结合实际情况部署在水源保护范围内，进一步减轻农业面源污染。

责任单位：区农业局

责任人：张志民

配合单位：晋城镇

完成时限：长期

（三）完善集中式饮用水源保护区库区的管理机制，加强对饮用水源地涉及的小水库（坝塘）等管理工作。确保库区围网、指示牌等完整，对围网破缺、指示牌损坏的及时修复。

责任单位：区水务（滇管）局

责任人：吴  聪

完成时限：长期

（四）实施大河饮用水源地汇水区农村环境连片整治工程。

牵头责任单位：区生态环境产业开发有限公司

责 任 人：李  兴

责任单位：晋城镇、区水务（滇管）局、区环保局

完成时限：2018年12月31日

（五）配合市滇池水务公司加强饮用水源地范围内的村落污水收集处理系统维护管理工作，进一步完善小龙湾、河堤湾等村庄的村落污水收集处理设施。

牵头责任单位：区水务（滇管）局

责 任 人：吴  聪

配合单位：晋城镇

完成时限：2018年12月31日

（六）加强饮用水源地的管理执法，严厉打击违法违规垂钓等行为，杜绝在饮用水源地及水库内的垂钓行为。

责任单位：区环保局、区水务（滇管）局

责 任 人：朱利荣、吴  聪

配合单位：晋城镇

完成时限：长期

（七）加强水库库尾湿地的管理。开展杂草收集、清运、处置等保洁工作。

责任单位：区水务（滇管）局

责任人：吴  聪

配合单位：区环保局、晋城镇

完成时限：长期

（九）加强饮用水源地及周边环境的管理保护，减少农村、农业面源及农业面源污染对水质的影响。

1.加强饮用水源地保护范围内的农村垃圾收集清运工作，认真排查整改饮用水源地范围内存在的垃圾收集清运不及时问题，确保按照“户清扫、组保洁、村收集、镇运转、区处理”的机制，开展好饮用水源地生活垃圾收集清运工作。

责任单位：晋城镇

责任人：何  追

完成时限：长期

2.加强对饮用水源地的管理，严禁一级保护区范围内的违规放牧行为，并严格贯彻落实滇池流域禁养有关规定。

责任单位：晋城镇

责任人：何  追

配合单位：区水务（滇管）局、区农业局

完成时限：长期

3.指导辖区村委会及群众做好农业灌溉工作，合理使用农药及化肥，收集农药包装瓶、袋等垃圾，并科学处理，降低农业面源污染。

责任单位：晋城镇

责任人：何  追

配合单位：区农业局、区环保局

完成时限：长期

4.加强入库河道巡查管理及河道保洁工作，进一步提升河道及周边环境。

责任单位：晋城镇

责任人：何  追

配合单位：区水务（滇管）局

完成时限：长期

- 四、工作要求

- （一）高度重视，加强领导

各部门要高度重视，加强组织领导和协调配合，明确责任、细化工作任务，进一步提高认识加强责任感、紧迫感，领导小组定期、不定期召开工作会议，协调推进水源保护工作措施落实，确保饮用水源地水质保护提升整改工作取得实效。

- （二）明确责任，协调联动

各责任单位结合各自职责职能，进一步落实具体工作人员职责，并加强部门间的沟通、联动，做到信息互享，进一步建立健全联动机制，形成工作合力，严厉打击环境违法行为，确保达到工作效果。

- （三）加强督查检查和问责

区委区政府目督办要对集中式饮用水源地保护进行跟踪督办，确保各项整改工作落到实处，对工作不负责、落实不力、推诿扯皮的部门和人员进行严厉问责。

- （四）加强信息收集报送

各责任单位要加强信息报送，于每月5日前将相关工作推进情况报领导小组办公室汇总。对发现或突发的重大问题和情况按照相关规定报送有关部门的同时，同时报送领导小组办公室。