昆明市晋宁县农村生活污水治理

专项规划附件

昆明市晋宁县人民政府

二零二零年五月

目录

附表11晋宁县农村污水治理规划自然村污染负荷汇总表	1

附表22晋宁县农村生活污水治理规划人口预测及规划规模	6

附表3  晋宁县农村污水治理规划主要工程量及投资估算汇总表（按近、中、远期）	10

附表11晋宁县农村污水治理规划自然村污染负荷汇总表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 生活污水污染物产生量 |  |  |  |  | 生活污水污染物排放量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD（kg/a） | NH3+-N（kg/a） | TN（kg/a） | TP（kg/a） | SS（kg/a） | COD（kg/a） | NH3+-N（kg/a） | TN（kg/a） | TP（kg/a） | SS（kg/a） |
| 1 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 里和村 | 2.12 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 1.51 | 1.48 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 1.06 |
| 2 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 大新城村 | 12.52 | 0.89 | 1.49 | 0.12 | 8.94 | 10.02 | 0.72 | 1.19 | 0.10 | 7.15 |
| 3 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 小新城村 | 2.96 | 0.21 | 0.35 | 0.03 | 2.12 | 2.07 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 1.48 |
| 4 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 湾河村 | 0.92 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.65 | 0.55 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.39 |
| 5 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 洪家村 | 1.10 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.78 | 0.77 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.55 |
| 6 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 凤仪村 | 3.64 | 0.26 | 0.43 | 0.03 | 2.60 | 2.55 | 0.18 | 0.30 | 0.02 | 1.82 |
| 7 | 昆阳街道办事处 | 安企村委会 | 老王坝河 | 5.78 | 0.41 | 0.69 | 0.06 | 4.13 | 4.05 | 0.29 | 0.48 | 0.04 | 2.89 |
| 8 | 昆阳街道办事处 | 回龙村委会 | 麦地村 | 6.73 | 0.48 | 0.80 | 0.06 | 4.81 | 4.04 | 0.29 | 0.48 | 0.04 | 2.88 |
| 9 | 昆阳街道办事处 | 回龙村委会 | 回龙村 | 12.01 | 0.86 | 1.43 | 0.11 | 8.58 | 9.61 | 0.69 | 1.14 | 0.09 | 6.86 |
| 10 | 昆阳街道办事处 | 瓦窑村委会 | 袁家营 | 5.58 | 0.40 | 0.66 | 0.05 | 3.99 | 3.91 | 0.28 | 0.47 | 0.04 | 2.79 |
| 11 | 昆阳街道办事处 | 乌龙村委会 | 小乌龙 | 2.39 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 1.71 | 1.68 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | 1.20 |
| 12 | 昆阳街道办事处 | 余家海村委会 | 余家海村 | 4.60 | 0.33 | 0.55 | 0.04 | 3.29 | 3.22 | 0.23 | 0.38 | 0.03 | 2.30 |
| 13 | 宝峰街道 | 前卫村委会 | 大麦地 | 1.26 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.90 | 0.88 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.63 |
| 14 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 陈家竹园 | 2.55 | 0.18 | 0.30 | 0.02 | 1.82 | 1.78 | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 1.27 |
| 15 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 鸡房 | 10.21 | 0.73 | 1.22 | 0.10 | 7.29 | 7.14 | 0.51 | 0.85 | 0.07 | 5.10 |
| 16 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 老弯山 | 0.66 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.47 | 0.46 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.33 |
| 17 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 艾家庄 | 0.72 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.51 | 0.50 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.36 |
| 18 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 八街子 | 7.90 | 0.56 | 0.94 | 0.08 | 5.64 | 5.53 | 0.40 | 0.66 | 0.05 | 3.95 |
| 19 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 韩家营 | 6.79 | 0.49 | 0.81 | 0.06 | 4.85 | 4.75 | 0.34 | 0.57 | 0.05 | 3.40 |
| 20 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 任家营 | 7.17 | 0.51 | 0.85 | 0.07 | 5.12 | 5.02 | 0.36 | 0.60 | 0.05 | 3.58 |
| 21 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 中和铺小营 | 2.39 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 1.71 | 1.68 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | 1.20 |
| 22 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 下大村 | 5.28 | 0.38 | 0.63 | 0.05 | 3.77 | 3.70 | 0.26 | 0.44 | 0.04 | 2.64 |
| 23 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 上大村 | 5.19 | 0.37 | 0.62 | 0.05 | 3.71 | 3.63 | 0.26 | 0.43 | 0.03 | 2.60 |
| 24 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 迎香村 | 1.97 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 1.40 | 1.38 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.98 |
| 25 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 昌家营 | 7.35 | 0.52 | 0.87 | 0.07 | 5.25 | 5.14 | 0.37 | 0.61 | 0.05 | 3.67 |
| 26 | 宝峰街道 | 清水河村委会 | 清水河 | 6.70 | 0.48 | 0.80 | 0.06 | 4.79 | 4.02 | 0.29 | 0.48 | 0.04 | 2.87 |
| 27 | 宝峰街道 | 海龙村委会 | 海龙 | 6.92 | 0.49 | 0.82 | 0.07 | 4.94 | 4.15 | 0.30 | 0.49 | 0.04 | 2.97 |
| 28 | 宝峰街道 | 酸水塘村委会 | 酸水塘上村 | 4.98 | 0.36 | 0.59 | 0.05 | 3.56 | 2.99 | 0.21 | 0.36 | 0.03 | 2.13 |
| 29 | 宝峰街道 | 酸水塘村委会 | 酸水塘下村 | 5.63 | 0.40 | 0.67 | 0.05 | 4.02 | 3.94 | 0.28 | 0.47 | 0.04 | 2.82 |
| 30 | 晋城镇 | 小海村委会 | 梁家营 | 2.02 | 0.14 | 0.24 | 0.02 | 1.44 | 1.41 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.01 |
| 31 | 晋城镇 | 永和村委会 | 东大营 | 3.40 | 0.24 | 0.41 | 0.03 | 2.43 | 2.38 | 0.17 | 0.28 | 0.02 | 1.70 |
| 32 | 晋城镇 | 永和村委会 | 将家村 | 1.59 | 0.11 | 0.19 | 0.02 | 1.13 | 1.11 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.79 |
| 33 | 晋城镇 | 永和村委会 | 吕家营 | 6.19 | 0.44 | 0.74 | 0.06 | 4.42 | 4.33 | 0.31 | 0.52 | 0.04 | 3.09 |
| 34 | 晋城镇 | 永和村委会 | 任家村 | 2.29 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | 1.64 | 1.61 | 0.11 | 0.19 | 0.02 | 1.15 |
| 35 | 晋城镇 | 永和村委会 | 田家村 | 1.31 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.94 | 0.92 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.66 |
| 36 | 晋城镇 | 永和村委会 | 西大营 | 4.65 | 0.33 | 0.55 | 0.04 | 3.32 | 3.25 | 0.23 | 0.39 | 0.03 | 2.32 |
| 37 | 晋城镇 | 永和村委会 | 袁家村 | 1.03 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.74 | 0.72 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.52 |
| 38 | 晋城镇 | 新庄村委会 | 河湾 | 4.36 | 0.31 | 0.52 | 0.04 | 3.11 | 3.05 | 0.22 | 0.36 | 0.03 | 2.18 |
| 39 | 晋城镇 | 新庄村委会 | 王家坝 | 5.00 | 0.36 | 0.60 | 0.05 | 3.57 | 3.50 | 0.25 | 0.42 | 0.03 | 2.50 |
| 40 | 晋城镇 | 富有村委会 | 大村 | 24.82 | 1.77 | 2.96 | 0.24 | 17.73 | 14.89 | 1.06 | 1.77 | 0.14 | 10.64 |
| 41 | 晋城镇 | 富有村委会 | 小梨园 | 1.76 | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 1.26 | 1.06 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.76 |
| 42 | 晋城镇 | 广济村委会 | 大村 | 17.43 | 1.25 | 2.08 | 0.17 | 12.45 | 10.46 | 0.75 | 1.25 | 0.10 | 7.47 |
| 43 | 晋城镇 | 广济村委会 | 三季桥 | 1.66 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | 1.19 | 1.16 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.83 |
| 44 | 晋城镇 | 关岭村委会 | 麻丽园 | 1.61 | 0.12 | 0.19 | 0.02 | 1.15 | 0.97 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.69 |
| 45 | 晋城镇 | 盐井村委会 | 斗地冲 | 0.71 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.50 | 0.49 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.35 |
| 46 | 晋城镇 | 十里村委会 | 大江 | 2.71 | 0.19 | 0.32 | 0.03 | 1.94 | 1.90 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 1.35 |
| 47 | 晋城镇 | 新街村委会 | 吕家坝 | 3.09 | 0.22 | 0.37 | 0.03 | 2.21 | 2.16 | 0.15 | 0.26 | 0.02 | 1.54 |
| 48 | 晋城镇 | 新街村委会 | 牛王寺 | 7.03 | 0.50 | 0.84 | 0.07 | 5.02 | 4.92 | 0.35 | 0.59 | 0.05 | 3.52 |
| 49 | 晋城镇 | 新街村委会 | 郑家营 | 2.84 | 0.20 | 0.34 | 0.03 | 2.03 | 1.98 | 0.14 | 0.24 | 0.02 | 1.42 |
| 50 | 晋城镇 | 文河村委会 | 上郑家湾 | 3.79 | 0.27 | 0.45 | 0.04 | 2.71 | 2.65 | 0.19 | 0.32 | 0.03 | 1.90 |
| 51 | 晋城镇 | 文河村委会 | 观音寺 | 3.75 | 0.27 | 0.45 | 0.04 | 2.68 | 2.63 | 0.19 | 0.31 | 0.03 | 1.88 |
| 52 | 晋城镇 | 文河村委会 | 孙家嘴 | 2.02 | 0.14 | 0.24 | 0.02 | 1.44 | 1.41 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.01 |
| 53 | 晋城镇 | 文河村委会 | 下郑家湾 | 4.86 | 0.35 | 0.58 | 0.05 | 3.47 | 3.40 | 0.24 | 0.41 | 0.03 | 2.43 |
| 54 | 晋城镇 | 安乐村委会 | 杨家河 | 10.96 | 0.78 | 1.31 | 0.10 | 7.83 | 7.67 | 0.55 | 0.91 | 0.07 | 5.48 |
| 55 | 晋城镇 | 安乐村委会 | 大河尾 | 2.15 | 0.15 | 0.26 | 0.02 | 1.54 | 1.51 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 1.08 |
| 56 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 马家河上村 | 6.05 | 0.43 | 0.72 | 0.06 | 4.32 | 4.23 | 0.30 | 0.50 | 0.04 | 3.02 |
| 57 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 马家河下村 | 5.62 | 0.40 | 0.67 | 0.05 | 4.01 | 3.93 | 0.28 | 0.47 | 0.04 | 2.81 |
| 58 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 余家沟下村 | 5.03 | 0.36 | 0.60 | 0.05 | 3.59 | 3.52 | 0.25 | 0.42 | 0.03 | 2.51 |
| 59 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 张家村 | 2.43 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 1.73 | 1.46 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.04 |
| 60 | 晋城镇 | 三槐村委会 | 三槐 | 7.41 | 0.53 | 0.88 | 0.07 | 5.29 | 5.19 | 0.37 | 0.62 | 0.05 | 3.70 |
| 61 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 马家村 | 3.86 | 0.28 | 0.46 | 0.04 | 2.75 | 2.70 | 0.19 | 0.32 | 0.03 | 1.93 |
| 62 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 钱家塘 | 1.51 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 1.08 | 1.06 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.76 |
| 63 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 孙家坝 | 4.37 | 0.31 | 0.52 | 0.04 | 3.12 | 3.06 | 0.22 | 0.36 | 0.03 | 2.19 |
| 64 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 孙家院 | 2.46 | 0.18 | 0.29 | 0.02 | 1.76 | 1.72 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | 1.23 |
| 65 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 土家村 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.14 |
| 66 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 湾村 | 3.60 | 0.26 | 0.43 | 0.03 | 2.57 | 2.52 | 0.18 | 0.30 | 0.02 | 1.80 |
| 67 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 熊家村 | 0.58 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.35 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.25 |
| 68 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 雅房 | 6.77 | 0.48 | 0.81 | 0.06 | 4.83 | 4.74 | 0.34 | 0.56 | 0.05 | 3.38 |
| 69 | 晋城镇 | 宋家营村委会 | 新房子 | 0.57 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.40 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.28 |
| 70 | 二街镇 | 肖家村委会 | 螃蟹河 | 1.17 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.84 | 0.82 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.59 |
| 71 | 二街镇 | 朱家村委会 | 顺民村 | 3.02 | 0.22 | 0.36 | 0.03 | 2.16 | 2.12 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 1.51 |
| 72 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 王家庄 | 1.48 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 1.06 | 0.89 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.63 |
| 73 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 甘海孜 | 1.61 | 0.12 | 0.19 | 0.02 | 1.15 | 0.97 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.69 |
| 74 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 杨柳箐 | 1.45 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.04 | 0.87 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.62 |
| 75 | 二街镇 | 甸头村委会 | 甸头村 | 1.35 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.96 | 0.94 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.67 |
| 76 | 二街镇 | 甸头村委会 | 东冲村 | 1.05 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.75 | 0.63 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.45 |
| 77 | 上蒜镇 | 下石美村委会 | 下石美村 | 22.16 | 1.58 | 2.64 | 0.21 | 15.83 | 15.51 | 1.11 | 1.85 | 0.15 | 11.08 |
| 78 | 上蒜镇 | 竹园村委会 | 双深沟村 | 0.86 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.61 | 0.60 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.43 |
| 79 | 上蒜镇 | 柳坝村委会 | 黄梨山村 | 0.95 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.68 | 0.66 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.47 |
| 80 | 上蒜镇 | 洗澡塘村委会 | 西平坝村 | 0.38 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.16 |
| 81 | 六街镇 | 六街村委会 | 一街子 | 4.20 | 0.30 | 0.50 | 0.04 | 3.00 | 2.94 | 0.21 | 0.35 | 0.03 | 2.10 |
| 82 | 六街镇 | 大营村委会 | 大营村 | 3.41 | 0.24 | 0.41 | 0.03 | 2.44 | 2.05 | 0.15 | 0.24 | 0.02 | 1.46 |
| 83 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 大沟箐村 | 1.04 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.74 | 0.62 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.45 |
| 84 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 西中营村 | 1.10 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.78 | 0.77 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.55 |
| 85 | 六街镇 | 新寨村委会 | 堰塘村 | 1.08 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.77 | 0.65 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.46 |
| 86 | 六街镇 | 干海村委会 | 兴旺村 | 3.15 | 0.23 | 0.38 | 0.03 | 2.25 | 2.21 | 0.16 | 0.26 | 0.02 | 1.58 |
| 87 | 六街镇 | 干海村委会 | 长地兴村 | 9.06 | 0.65 | 1.08 | 0.09 | 6.47 | 5.43 | 0.39 | 0.65 | 0.05 | 3.88 |
| 88 | 六街镇 | 青菜村委会 | 小湾山村 | 11.31 | 0.81 | 1.35 | 0.11 | 8.08 | 6.78 | 0.48 | 0.81 | 0.06 | 4.85 |
| 89 | 六街镇 | 青菜村委会 | 菜仔塘村 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
| 90 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 杨建村 | 0.93 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.67 | 0.56 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.40 |
| 91 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 大柳树村 | 1.76 | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 1.26 | 1.06 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.76 |
| 92 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 椿树营村 | 2.24 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | 1.60 | 1.35 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.96 |
| 93 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 下庄河村 | 2.99 | 0.21 | 0.36 | 0.03 | 2.14 | 1.79 | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 1.28 |
| 94 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 新庄村 | 2.42 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 1.73 | 1.45 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.04 |
| 95 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 石槽河村 | 3.81 | 0.27 | 0.45 | 0.04 | 2.72 | 2.29 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | 1.63 |
| 96 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 撇坡村 | 3.35 | 0.24 | 0.40 | 0.03 | 2.39 | 2.01 | 0.14 | 0.24 | 0.02 | 1.44 |
| 97 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 小荒川村 | 2.34 | 0.17 | 0.28 | 0.02 | 1.67 | 1.40 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| 98 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 瑶冲村 | 4.54 | 0.32 | 0.54 | 0.04 | 3.24 | 2.72 | 0.19 | 0.32 | 0.03 | 1.94 |
| 99 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 后山坡村 | 1.52 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 1.09 | 0.91 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.65 |
| 100 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 海孜营村 | 1.89 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 1.35 | 1.13 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.81 |
| 101 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 新桥村 | 2.34 | 0.17 | 0.28 | 0.02 | 1.67 | 1.40 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| 102 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 鱼塘村 | 3.94 | 0.28 | 0.47 | 0.04 | 2.81 | 2.36 | 0.17 | 0.28 | 0.02 | 1.69 |
| 103 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 干河村 | 3.23 | 0.23 | 0.39 | 0.03 | 2.31 | 1.94 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 1.39 |
| 104 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 新房子村 | 0.86 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.61 | 0.51 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.37 |
| 105 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 料草坝村 | 2.23 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | 1.59 | 1.34 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.95 |
| 106 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 大村 | 1.26 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.90 | 0.76 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.54 |
| 107 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 小村 | 1.76 | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 1.25 | 1.05 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.75 |
| 108 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 双河厂村 | 1.11 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.79 | 0.78 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.55 |
| 109 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 法古甸村 | 3.91 | 0.28 | 0.47 | 0.04 | 2.79 | 2.34 | 0.17 | 0.28 | 0.02 | 1.67 |
| 110 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 张安村 | 2.58 | 0.18 | 0.31 | 0.02 | 1.84 | 1.55 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 1.11 |
| 111 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 山背后 | 0.56 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.40 | 0.34 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.24 |
| 112 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 鲁企祖 | 4.02 | 0.29 | 0.48 | 0.04 | 2.87 | 2.41 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 1.72 |
| 113 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 丫租 | 1.31 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.94 | 0.79 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.56 |
| 114 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 小绿溪 | 2.19 | 0.16 | 0.26 | 0.02 | 1.57 | 1.32 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.94 |
| 115 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 田心 | 1.02 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.73 | 0.61 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.44 |
| 116 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 下保安 | 2.35 | 0.17 | 0.28 | 0.02 | 1.68 | 1.41 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.01 |
| 117 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 杨家村 | 1.39 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.00 | 0.84 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.60 |
| 118 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 田房 | 2.18 | 0.16 | 0.26 | 0.02 | 1.55 | 1.31 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.93 |
| 119 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 大摆衣 | 5.58 | 0.40 | 0.66 | 0.05 | 3.99 | 3.91 | 0.28 | 0.47 | 0.04 | 2.79 |
| 120 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 马鞍 | 1.26 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.90 | 0.76 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.54 |
| 121 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 法多 | 2.53 | 0.18 | 0.30 | 0.02 | 1.81 | 1.52 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 1.08 |
| 122 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 大夕阳 | 1.48 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 1.06 | 0.89 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.63 |
| 123 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 小夕阳 | 2.06 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 1.47 | 1.23 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.88 |
| 124 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 小山村 | 1.52 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 1.09 | 0.91 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.65 |
| 125 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 旧村 | 1.38 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.98 | 0.83 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.59 |
| 126 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 打黑新村 | 0.59 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.42 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.25 |
| 127 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 白马龙村 | 5.51 | 0.39 | 0.66 | 0.05 | 3.94 | 3.31 | 0.24 | 0.39 | 0.03 | 2.36 |
| 128 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 杨柳河村 | 0.53 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.38 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.23 |
| 129 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 大绿溪村 | 2.89 | 0.21 | 0.34 | 0.03 | 2.06 | 1.73 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | 1.24 |
| 130 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 天井村 | 4.23 | 0.30 | 0.50 | 0.04 | 3.02 | 2.54 | 0.18 | 0.30 | 0.02 | 1.81 |
| 131 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 大风口村 | 1.91 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 1.36 | 1.14 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.82 |
| 132 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 绿溪新村 | 2.89 | 0.21 | 0.34 | 0.03 | 2.06 | 1.73 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | 1.24 |
| 133 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 水井村 | 0.79 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.56 | 0.47 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.34 |
| 134 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 木杵榔村 | 2.13 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 1.52 | 1.28 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.91 |
| 135 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 果木 | 1.15 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.82 | 0.69 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.49 |
| 136 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 小木杵榔村 | 0.26 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
| 137 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 一组 | 2.42 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 1.73 | 1.69 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | 1.21 |
| 138 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 二组 | 2.44 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 1.75 | 1.71 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | 1.22 |
| 139 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 三组 | 2.44 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 1.75 | 1.71 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | 1.22 |
| 140 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 把火山组 | 2.02 | 0.14 | 0.24 | 0.02 | 1.44 | 1.41 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 1.01 |
| 141 | 夕阳彝族乡 | 高梁地村委会 | 高粱地村 | 1.67 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | 1.19 | 1.00 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.72 |
| 142 | 夕阳彝族乡 | 高梁地村委会 | 小石板河村 | 1.32 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.94 | 0.79 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.57 |

附表22晋宁县农村生活污水治理规划人口预测及规划规模

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户数（户） | 现状人口(人) | 人口：近期(2020年) | 中期人口（人）(2025年) | 远期人口（人）(2030年) | 中期规模m3/d(2025年) | 远期规模m3/d(2030年) | 规划规模m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 里和村 | 72 | 168 | 169 | 173 | 179 | 10.38 | 10.74 | 10 |
| 2 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 大新城村 | 248 | 542 | 545 | 559 | 578 | 33.54 | 34.68 | 30 |
| 3 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 小新城村 | 99 | 235 | 236 | 242 | 250 | 14.52 | 15 | 20 |
| 4 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 湾河村 | 43 | 109 | 109 | 112 | 116 | 6.72 | 6.96 | 10 |
| 5 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 洪家村 | 33 | 87 | 87 | 89 | 92 | 5.34 | 5.52 | 10 |
| 6 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 凤仪村 | 121 | 289 | 291 | 298 | 308 | 17.88 | 18.48 | 20 |
| 7 | 昆阳街道办事处 | 安企村委会 | 老王坝河 | 169 | 459 | 462 | 474 | 489 | 28.44 | 29.34 | 30 |
| 8 | 昆阳街道办事处 | 回龙村委会 | 麦地村 | 351 | 801 | 806 | 827 | 854 | 49.62 | 51.24 | 50 |
| 9 | 昆阳街道办事处 | 回龙村委会 | 回龙村 | 182 | 520 | 523 | 537 | 554 | 32.22 | 33.24 | 30 |
| 10 | 昆阳街道办事处 | 瓦窑村委会 | 袁家营 | 188 | 443 | 446 | 457 | 472 | 27.42 | 28.32 | 30 |
| 11 | 昆阳街道办事处 | 乌龙村委会 | 小乌龙 | 85 | 190 | 191 | 196 | 202 | 11.76 | 12.12 | 10 |
| 12 | 昆阳街道办事处 | 余家海村委会 | 余家海村 | 127 | 365 | 367 | 377 | 389 | 22.62 | 23.34 | 20 |
| 13 | 宝峰街道 | 前卫村委会 | 大麦地 | 37 | 100 | 100 | 103 | 106 | 6.18 | 6.36 | 10 |
| 14 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 陈家竹园 | 62 | 202 | 203 | 208 | 215 | 12.48 | 12.9 | 10 |
| 15 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 老弯山 | 16 | 52 | 52 | 53 | 55 | 3.18 | 3.3 | 5 |
| 16 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 艾家庄 | 19 | 57 | 57 | 58 | 60 | 3.48 | 3.6 | 5 |
| 17 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 八街子 | 213 | 627 | 631 | 647 | 668 | 38.82 | 40.08 | 40 |
| 18 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 韩家营 | 194 | 539 | 542 | 556 | 575 | 33.36 | 34.5 | 30 |
| 19 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 任家营 | 179 | 569 | 572 | 587 | 607 | 35.22 | 36.42 | 40 |
| 20 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 中和铺小营 | 55 | 190 | 191 | 196 | 202 | 11.76 | 12.12 | 10 |
| 21 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 上大村 | 134 | 412 | 414 | 425 | 439 | 25.5 | 26.34 | 30 |
| 22 | 宝峰街道 | 清水河村委会 | 清水河 | 286 | 798 | 803 | 824 | 851 | 49.44 | 51.06 | 50 |
| 23 | 宝峰街道 | 海龙村委会 | 海龙 | 245 | 824 | 829 | 851 | 879 | 51.06 | 52.74 | 50 |
| 24 | 宝峰街道 | 酸水塘村委会 | 酸水塘上村 | 199 | 593 | 597 | 612 | 632 | 36.72 | 37.92 | 40 |
| 25 | 晋城镇 | 小海村委会 | 梁家营 | 57 | 160 | 161 | 165 | 170 | 9.9 | 10.2 | 10 |
| 26 | 晋城镇 | 永和村委会 | 东大营 | 88 | 270 | 271 | 278 | 288 | 16.68 | 17.28 | 20 |
| 27 | 晋城镇 | 永和村委会 | 将家村 | 34 | 126 | 126 | 130 | 134 | 7.8 | 8.04 | 10 |
| 28 | 晋城镇 | 永和村委会 | 吕家营 | 121 | 491 | 494 | 507 | 523 | 30.42 | 31.38 | 30 |
| 29 | 晋城镇 | 永和村委会 | 任家村 | 52 | 182 | 183 | 187 | 194 | 11.22 | 11.64 | 10 |
| 30 | 晋城镇 | 永和村委会 | 田家村 | 31 | 104 | 104 | 107 | 110 | 6.42 | 6.6 | 10 |
| 31 | 晋城镇 | 永和村委会 | 西大营 | 102 | 369 | 371 | 381 | 393 | 22.86 | 23.58 | 20 |
| 32 | 晋城镇 | 永和村委会 | 袁家村 | 32 | 82 | 82 | 84 | 87 | 5.04 | 5.22 | 5 |
| 33 | 晋城镇 | 新庄村委会 | 河湾 | 121 | 346 | 348 | 357 | 369 | 21.42 | 22.14 | 20 |
| 34 | 晋城镇 | 新庄村委会 | 王家坝 | 150 | 397 | 399 | 410 | 423 | 24.6 | 25.38 | 30 |
| 35 | 晋城镇 | 富有村委会 | 大村 | 1104 | 2955 | 2975 | 3052 | 3152 | 183.12 | 189.12 | 190 |
| 36 | 晋城镇 | 富有村委会 | 小梨园 | 72 | 210 | 211 | 216 | 224 | 12.96 | 13.44 | 10 |
| 37 | 晋城镇 | 广济村委会 | 大村 | 757 | 2075 | 2089 | 2143 | 2213 | 128.58 | 132.78 | 130 |
| 38 | 晋城镇 | 广济村委会 | 三季桥 | 48 | 132 | 132 | 136 | 140 | 8.16 | 8.4 | 10 |
| 39 | 晋城镇 | 关岭村委会 | 麻丽园 | 53 | 192 | 193 | 198 | 204 | 11.88 | 12.24 | 10 |
| 40 | 晋城镇 | 盐井村委会 | 斗地冲 | 20 | 56 | 56 | 57 | 59 | 3.42 | 3.54 | 5 |
| 41 | 晋城镇 | 十里村委会 | 大江 | 66 | 215 | 216 | 222 | 229 | 13.32 | 13.74 | 10 |
| 42 | 晋城镇 | 新街村委会 | 吕家坝 | 89 | 245 | 246 | 253 | 261 | 15.18 | 15.66 | 20 |
| 43 | 晋城镇 | 新街村委会 | 牛王寺 | 218 | 558 | 561 | 576 | 595 | 34.56 | 35.7 | 40 |
| 44 | 晋城镇 | 新街村委会 | 郑家营 | 84 | 225 | 226 | 232 | 240 | 13.92 | 14.4 | 10 |
| 45 | 晋城镇 | 文河村委会 | 上郑家湾 | 105 | 301 | 303 | 310 | 321 | 18.6 | 19.26 | 20 |
| 46 | 晋城镇 | 文河村委会 | 观音寺 | 106 | 298 | 300 | 307 | 317 | 18.42 | 19.02 | 20 |
| 47 | 晋城镇 | 文河村委会 | 孙家嘴 | 44 | 160 | 161 | 165 | 170 | 9.9 | 10.2 | 10 |
| 48 | 晋城镇 | 文河村委会 | 下郑家湾 | 117 | 386 | 388 | 398 | 411 | 23.88 | 24.66 | 20 |
| 49 | 晋城镇 | 安乐村委会 | 杨家河 | 323 | 870 | 876 | 898 | 928 | 53.88 | 55.68 | 60 |
| 50 | 晋城镇 | 安乐村委会 | 大河尾 | 68 | 171 | 172 | 176 | 182 | 10.56 | 10.92 | 10 |
| 51 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 马家河上村 | 179 | 480 | 483 | 495 | 512 | 29.7 | 30.72 | 30 |
| 52 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 马家河下村 | 172 | 446 | 449 | 460 | 475 | 27.6 | 28.5 | 30 |
| 53 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 余家沟下村 | 160 | 399 | 401 | 412 | 425 | 24.72 | 25.5 | 30 |
| 54 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 张家村 | 105 | 289 | 291 | 298 | 308 | 17.88 | 18.48 | 20 |
| 55 | 晋城镇 | 三槐村委会 | 三槐 | 217 | 588 | 592 | 607 | 627 | 36.42 | 37.62 | 40 |
| 56 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 马家村 | 106 | 306 | 308 | 316 | 326 | 18.96 | 19.56 | 20 |
| 57 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 钱家塘 | 48 | 120 | 120 | 123 | 128 | 7.38 | 7.68 | 10 |
| 58 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 孙家坝 | 125 | 347 | 349 | 358 | 370 | 21.48 | 22.2 | 20 |
| 59 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 孙家院 | 79 | 195 | 196 | 201 | 208 | 12.06 | 12.48 | 10 |
| 60 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 土家村 | 11 | 38 | 38 | 39 | 40 | 2.34 | 2.4 | 5 |
| 61 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 湾村 | 125 | 286 | 288 | 295 | 305 | 17.7 | 18.3 | 20 |
| 62 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 熊家村 | 23 | 69 | 69 | 71 | 73 | 4.26 | 4.38 | 5 |
| 63 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 雅房 | 224 | 537 | 540 | 554 | 572 | 33.24 | 34.32 | 30 |
| 64 | 晋城镇 | 宋家营村委会 | 新房子 | 15 | 45 | 45 | 46 | 48 | 2.76 | 2.88 | 5 |
| 65 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 王家庄 | 64 | 176 | 177 | 181 | 187 | 10.86 | 11.22 | 10 |
| 66 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 甘海孜 | 55 | 192 | 193 | 198 | 204 | 11.88 | 12.24 | 10 |
| 67 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 杨柳箐 | 50 | 173 | 174 | 178 | 184 | 10.68 | 11.04 | 10 |
| 68 | 二街镇 | 甸头村委会 | 东冲村 | 37 | 125 | 125 | 129 | 133 | 7.74 | 7.98 | 10 |
| 69 | 上蒜镇 | 下石美村委会 | 下石美村 | 525 | 1759 | 1771 | 1816 | 1876 | 108.96 | 112.56 | 110 |
| 70 | 上蒜镇 | 竹园村委会 | 双深沟村 | 21 | 68 | 68 | 70 | 72 | 4.2 | 4.32 | 5 |
| 71 | 上蒜镇 | 柳坝村委会 | 黄梨山村 | 19 | 75 | 75 | 77 | 80 | 4.62 | 4.8 | 5 |
| 72 | 上蒜镇 | 洗澡塘村委会 | 西平坝村 | 14 | 45 | 45 | 46 | 48 | 2.76 | 2.88 | 5 |
| 73 | 六街镇 | 六街村委会 | 一街子 | 97 | 333 | 335 | 343 | 355 | 20.58 | 21.3 | 20 |
| 74 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 西中营村 | 27 | 87 | 87 | 89 | 92 | 5.34 | 5.52 | 5 |
| 75 | 六街镇 | 新寨村委会 | 堰塘村 | 34 | 128 | 128 | 132 | 136 | 7.92 | 8.16 | 10 |
| 76 | 六街镇 | 干海村委会 | 兴旺村 | 72 | 250 | 251 | 258 | 266 | 15.48 | 15.96 | 20 |
| 77 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 新庄村 | 84 | 288 | 290 | 297 | 307 | 17.82 | 18.42 | 20 |
| 78 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 石槽河村 | 124 | 454 | 457 | 468 | 484 | 28.08 | 29.04 | 30 |
| 79 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 撇坡村 | 104 | 399 | 401 | 412 | 425 | 24.72 | 25.5 | 30 |
| 80 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 小荒川村 | 71 | 278 | 279 | 287 | 296 | 17.22 | 17.76 | 20 |
| 81 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 瑶冲村 | 157 | 540 | 543 | 557 | 576 | 33.42 | 34.56 | 30 |
| 82 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 后山坡村 | 47 | 181 | 182 | 186 | 193 | 11.16 | 11.58 | 10 |
| 83 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 海孜营村 | 53 | 225 | 226 | 232 | 240 | 13.92 | 14.4 | 10 |
| 84 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 新桥村 | 72 | 278 | 279 | 287 | 296 | 17.22 | 17.76 | 20 |
| 85 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 鱼塘村 | 123 | 469 | 472 | 484 | 500 | 29.04 | 30 | 30 |
| 86 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 干河村 | 108 | 385 | 387 | 397 | 410 | 23.82 | 24.6 | 20 |
| 87 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 新房子村 | 44 | 102 | 102 | 105 | 108 | 6.3 | 6.48 | 10 |
| 88 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 料草坝村 | 65 | 265 | 266 | 273 | 282 | 16.38 | 16.92 | 20 |
| 89 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 大村 | 40 | 150 | 151 | 154 | 160 | 9.24 | 9.6 | 10 |
| 90 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 小村 | 60 | 209 | 210 | 215 | 222 | 12.9 | 13.32 | 10 |
| 91 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 双河厂村 | 26 | 88 | 88 | 90 | 93 | 5.4 | 5.58 | 5 |
| 92 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 张安村 | 100 | 307 | 309 | 317 | 327 | 19.02 | 19.62 | 20 |
| 93 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 山背后 | 19 | 67 | 67 | 69 | 71 | 4.14 | 4.26 | 5 |
| 94 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 鲁企祖 | 160 | 479 | 482 | 494 | 511 | 29.64 | 30.66 | 30 |
| 95 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 丫租 | 53 | 156 | 157 | 161 | 166 | 9.66 | 9.96 | 10 |
| 96 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 小绿溪 | 79 | 261 | 262 | 269 | 278 | 16.14 | 16.68 | 20 |
| 97 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 田心 | 34 | 122 | 122 | 126 | 130 | 7.56 | 7.8 | 10 |
| 98 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 下保安 | 85 | 280 | 281 | 289 | 298 | 17.34 | 17.88 | 20 |
| 99 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 杨家村 | 48 | 166 | 167 | 171 | 177 | 10.26 | 10.62 | 10 |
| 100 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 田房 | 84 | 259 | 260 | 267 | 276 | 16.02 | 16.56 | 20 |
| 101 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 大摆衣 | 133 | 443 | 446 | 457 | 472 | 27.42 | 28.32 | 30 |
| 102 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 马鞍 | 48 | 150 | 151 | 154 | 160 | 9.24 | 9.6 | 10 |
| 103 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 法多 | 85 | 301 | 303 | 310 | 321 | 18.6 | 19.26 | 20 |
| 104 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 大夕阳 | 59 | 176 | 177 | 181 | 187 | 10.86 | 11.22 | 10 |
| 105 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 小夕阳 | 81 | 245 | 246 | 253 | 261 | 15.18 | 15.66 | 20 |
| 106 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 小山村 | 61 | 181 | 182 | 186 | 193 | 11.16 | 11.58 | 10 |
| 107 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 旧村 | 62 | 164 | 165 | 169 | 174 | 10.14 | 10.44 | 10 |
| 108 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 打黑新村 | 19 | 70 | 70 | 72 | 74 | 4.32 | 4.44 | 5 |
| 109 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 白马龙村 | 155 | 656 | 660 | 677 | 699 | 40.62 | 41.94 | 40 |
| 110 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 杨柳河村 | 21 | 63 | 63 | 65 | 67 | 3.9 | 4.02 | 5 |
| 111 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 大绿溪村 | 112 | 344 | 346 | 355 | 367 | 21.3 | 22.02 | 20 |
| 112 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 天井村 | 144 | 504 | 507 | 520 | 537 | 31.2 | 32.22 | 30 |
| 113 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 大风口村 | 66 | 227 | 228 | 234 | 242 | 14.04 | 14.52 | 10 |
| 114 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 绿溪新村 | 112 | 344 | 346 | 355 | 367 | 21.3 | 22.02 | 20 |
| 115 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 水井村 | 36 | 94 | 94 | 97 | 100 | 5.82 | 6 | 10 |
| 116 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 木杵榔村 | 81 | 253 | 254 | 261 | 269 | 15.66 | 16.14 | 20 |
| 117 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 果木 | 47 | 137 | 137 | 141 | 146 | 8.46 | 8.76 | 10 |
| 118 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 小木杵榔村 | 11 | 31 | 31 | 32 | 33 | 1.92 | 1.98 | 5 |
| 119 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 一组 | 61 | 192 | 193 | 198 | 204 | 11.88 | 12.24 | 10 |
| 120 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 二组 | 65 | 194 | 195 | 200 | 206 | 12 | 12.36 | 10 |
| 121 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 三组 | 65 | 194 | 195 | 200 | 206 | 12 | 12.36 | 10 |
| 122 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 把火山组 | 52 | 160 | 161 | 165 | 170 | 9.9 | 10.2 | 10 |
| 123 | 夕阳彝族乡 | 高梁地村委会 | 高粱地村 | 61 | 199 | 200 | 205 | 212 | 12.3 | 12.72 | 10 |
| 124 | 夕阳彝族乡 | 高梁地村委会 | 小石板河村 | 41 | 157 | 158 | 162 | 167 | 9.72 | 10.02 | 10 |
| 125 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 鸡房 | 259 | 810 | 815 | 836 | 864 | 50.16 | 51.84 | 50 |
| 126 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 下大村 | 119 | 419 | 421 | 432 | 447 | 25.92 | 26.82 | 30 |
| 127 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 迎香村 | 46 | 156 | 157 | 161 | 166 | 9.66 | 9.96 | 10 |
| 128 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 昌家营 | 231 | 583 | 587 | 602 | 622 | 36.12 | 37.32 | 40 |
| 129 | 宝峰街道 | 酸水塘村委会 | 酸水塘下村 | 147 | 447 | 450 | 461 | 476 | 27.66 | 28.56 | 30 |
| 130 | 二街镇 | 肖家村委会 | 螃蟹河 | 29 | 93 | 93 | 96 | 99 | 5.76 | 5.94 | 10 |
| 131 | 二街镇 | 朱家村委会 | 顺民村 | 72 | 240 | 241 | 247 | 256 | 14.82 | 15.36 | 20 |
| 132 | 二街镇 | 甸头村委会 | 甸头村 | 35 | 107 | 107 | 110 | 114 | 6.6 | 6.84 | 10 |
| 133 | 六街镇 | 大营村委会 | 大营村 | 123 | 406 | 408 | 419 | 433 | 25.14 | 25.98 | 30 |
| 134 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 大沟箐村 | 32 | 124 | 124 | 128 | 132 | 7.68 | 7.92 | 10 |
| 135 | 六街镇 | 干海村委会 | 长地兴村 | 336 | 1078 | 1085 | 1113 | 1150 | 66.78 | 69 | 70 |
| 136 | 六街镇 | 青菜村委会 | 小湾山村 | 428 | 1346 | 1355 | 1390 | 1436 | 83.4 | 86.16 | 90 |
| 137 | 六街镇 | 青菜村委会 | 菜仔塘村 | 13 | 30 | 30 | 30 | 32 | 1.8 | 1.92 | 5 |
| 138 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 杨建村 | 35 | 111 | 111 | 114 | 118 | 6.84 | 7.08 | 10 |
| 139 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 大柳树村 | 63 | 210 | 211 | 216 | 224 | 12.96 | 13.44 | 10 |
| 140 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 椿树营村 | 73 | 267 | 268 | 275 | 284 | 16.5 | 17.04 | 20 |
| 141 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 下庄河村 | 87 | 356 | 358 | 367 | 379 | 22.02 | 22.74 | 20 |
| 142 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 法古甸村 | 137 | 465 | 468 | 480 | 496 | 28.8 | 29.76 | 30 |

附表3  晋宁县农村污水治理规划主要工程量及投资估算汇总表（按近、中、远期）

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户数(户) | 人口(人) | 入户支管（km) | 截污管（km） | 截污渠（km） | 排放标准 | 收集模式 | 排水体制 | 处理模式 | 处理工艺 | 处理规模 | 污水收集系统投资（万元） | 污水处理系统投资（万元） | 总投资（万元） | 运维方式 | 运维费用（万元） | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆阳街道办事处 | 回龙村委会 | 麦地村 | 351 | 801 | 3.51 | 5.265 |  | GB18918一级A标 | 纳管 | 雨污分流 | 强化模式 |  | 50 | 208.32 |  | 208.32 | 第三方运费 | 0.55 | 近期2020 |
| 2 | 宝峰街道 | 清水河村委会 | 清水河 | 286 | 798 | 2.86 | 4.29 |  | GB18918一级A标 | 纳管 | 雨污分流 | 强化模式 |  | 50 | 169.74 |  | 169.74 | 第三方运费 | 0.55 | 近期2020 |
| 3 | 晋城镇 | 新街村委会 | 牛王寺 | 218 | 558 | 2.18 | 3.27 |  | GB18918一级A标 | 纳管 | 雨污分流 | 强化模式 |  | 40 | 129.38 |  | 129.38 | 第三方运费 | 0.44 | 近期2020 |
| 4 | 昆阳街道办事处 | 回龙村委会 | 回龙村 | 182 | 520 | 1.82 | 2.73 |  | GB18918一级A标 | 纳管 | 雨污分流 | 强化模式 |  | 70 | 108.02 |  | 108.02 | 第三方运费 | 0.77 | 近期2020 |
| 5 | 二街镇 | 肖家村委会 | 螃蟹河 | 29 | 93 | 0.29 | 0.435 |  | DB53_T 953一级A标 | 改造-纳管 | 雨污分流 | 强化模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 17.21 |  | 17.21 | 自行运维 | 0.11 | 近期2020 |
| 6 | 昆阳街道办事处 | 瓦窑村委会 | 袁家营 | 188 | 443 | 1.88 | 2.82 |  | GB18918二级标准 | 纳管 | 雨污分流 | 强化模式 |  | 30 | 111.58 |  | 111.58 | 第三方运费 | 0.33 | 近期2020 |
| 7 | 晋城镇 | 安乐村委会 | 大河尾 | 68 | 171 | 0.68 | 1.02 |  | GB18918一级A标 | 纳管 | 雨污分流 | 强化模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 40.36 |  | 40.36 | 自行运维 | 0.11 | 近期2020 |
| 8 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 土家村 | 11 | 38 | 0.11 | 0.165 |  | DB53_T 953三级标准 | 纳管 | 雨污分流 | 强化模式 |  | 5 | 6.53 |  | 6.53 | 自行运维 | 0.05 | 近期2020 |
| 9 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 大新城村 | 248 | 542 | 2.48 | 3.72 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 80 | 147.19 | 48.00 | 195.19 | 第三方运费 | 4.38 | 中期2021 |
| 10 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 八街子 | 213 | 627 | 2.13 | 3.195 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 40 | 126.42 | 24.00 | 150.42 | 第三方运费 | 2.19 | 中期2021 |
| 11 | 宝峰街道 | 酸水塘村委会 | 酸水塘上村 | 199 | 593 | 1.99 | 2.985 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 40 | 118.11 | 24.00 | 142.11 | 第三方运费 | 2.19 | 中期2021 |
| 12 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 上大村 | 134 | 412 | 1.34 | 2.01 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 79.53 | 18.00 | 97.53 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2021 |
| 13 | 晋城镇 | 广济村委会 | 大村 | 757 | 2075 | 7.57 | 9.084 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 130 | 375.47 | 104.00 | 479.47 | 第三方运费 | 7.12 | 中期2021 |
| 14 | 宝峰街道 | 海龙村委会 | 海龙 | 245 | 824 | 2.45 | 3.675 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 90 | 145.41 | 72.00 | 217.41 | 第三方运费 | 4.93 | 中期2021 |
| 15 | 晋城镇 | 永和村委会 | 西大营 | 102 | 369 | 1.02 | 1.53 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 60.54 | 12.00 | 72.54 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2021 |
| 16 | 晋城镇 | 富有村委会 | 大村 | 1104 | 2955 | 11.04 | 12.144 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 190 | 511.70 | 152.00 | 663.70 | 第三方运费 | 10.40 | 中期2021 |
| 17 | 上蒜镇 | 下石美村委会 | 下石美村 | 525 | 1759 | 5.25 | 7.875 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 190 | 311.59 | 114.00 | 425.59 | 第三方运费 | 10.40 | 中期2022 |
| 18 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 韩家营 | 194 | 539 | 1.94 | 2.91 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 115.14 | 18.00 | 133.14 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2022 |
| 19 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 任家营 | 179 | 569 | 1.79 | 2.685 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 40 | 106.24 | 24.00 | 130.24 | 第三方运费 | 2.19 | 中期2022 |
| 20 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 陈家竹园 | 62 | 202 | 0.62 | 0.93 |  | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 36.80 | 8.00 | 44.80 | 自行运维 | 0.11 | 中期2022 |
| 21 | 六街镇 | 青菜村委会 | 小湾山村 | 428 | 1346 | 4.28 | 5.136 |  | DB53_T 953一级B标 | 改造-集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 90 | 212.29 | 54.00 | 266.29 | 第三方运费 | 4.93 | 中期2022 |
| 22 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 瑶冲村 | 157 | 540 | 2.041 | 0.471 | 1.884 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 136.79 | 12.00 | 148.79 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2022 |
| 23 | 晋城镇 | 富有村委会 | 小梨园 | 72 | 210 | 0.72 | 0.216 | 0.864 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 60.44 | 6.00 | 66.44 | 自行运维 | 0.11 | 中期2022 |
| 24 | 六街镇 | 干海村委会 | 长地兴村 | 336 | 1078 | 3.36 | 4.032 |  | DB53_T 953一级B标 | 改造-集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 70 | 166.66 | 17.50 | 184.16 | 第三方运费 | 3.83 | 中期2022 |
| 25 | 晋城镇 | 三槐村委会 | 三槐 | 217 | 588 | 2.17 | 3.255 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 60 | 128.79 | 36.00 | 164.79 | 第三方运费 | 3.29 | 中期2022 |
| 26 | 六街镇 | 新寨村委会 | 堰塘村 | 34 | 128 | 0.34 | 0.102 | 0.408 | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 28.54 | 2.50 | 31.04 | 自行运维 | 0.11 | 中期2022 |
| 27 | 宝峰街道 | 前卫村委会 | 大麦地 | 37 | 100 | 0.37 | 0.555 |  | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 10 | 21.96 | 8.00 | 29.96 | 自行运维 | 0.55 | 中期2022 |
| 28 | 昆阳街道办事处 | 安企村委会 | 老王坝河 | 169 | 459 | 1.69 | 2.535 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 100.30 | 18.00 | 118.30 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2022 |
| 29 | 晋城镇 | 安乐村委会 | 杨家河 | 323 | 870 | 3.23 | 4.845 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 60 | 191.70 | 36.00 | 227.70 | 第三方运费 | 3.29 | 中期2022 |
| 30 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 干河村 | 108 | 385 | 1.404 | 0.324 | 1.296 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 94.10 | 12.00 | 106.10 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2022 |
| 31 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 马家河上村 | 179 | 480 | 1.79 | 2.685 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 106.24 | 18.00 | 124.24 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2023 |
| 32 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 鸡房 | 259 | 810 | 2.59 | 3.885 |  | DB53_T 953一级A标 | 改造-集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 50 | 153.72 | 40.00 | 193.72 | 第三方运费 | 2.74 | 中期2023 |
| 33 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 余家沟下村 | 160 | 399 | 1.6 | 2.4 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 94.96 | 18.00 | 112.96 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2023 |
| 34 | 昆阳街道办事处 | 余家海村委会 | 余家海村 | 127 | 365 | 1.27 | 1.905 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 75.37 | 12.00 | 87.37 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 35 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 雅房 | 224 | 537 | 2.24 | 3.36 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 132.94 | 18.00 | 150.94 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2023 |
| 36 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 老弯山 | 16 | 52 |  |  |  | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 自行运维 | 0.05 | 中期2023 |
| 37 | 晋城镇 | 新庄村委会 | 王家坝 | 150 | 397 | 1.5 | 2.25 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 89.03 | 18.00 | 107.03 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2023 |
| 38 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 新桥村 | 72 | 278 | 0.936 | 1.08 |  | DB53_T 953一级B标 | 分散 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 45.02 | 6.00 | 51.02 | 自行运维 | 0.11 | 中期2023 |
| 39 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 马家河下村 | 172 | 446 | 1.72 | 2.58 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 102.08 | 18.00 | 120.08 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2023 |
| 40 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 艾家庄 | 19 | 57 | 0.19 | 0.285 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 40 | 11.28 | 32.00 | 43.28 | 第三方运费 | 2.19 | 中期2023 |
| 41 | 晋城镇 | 新庄村委会 | 河湾 | 121 | 346 | 1.21 | 1.815 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 71.81 | 12.00 | 83.81 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 42 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 中和铺小营 | 55 | 190 | 0.55 | 0.825 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 32.64 | 12.00 | 44.64 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 43 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 凤仪村 | 121 | 289 | 1.21 | 1.815 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 71.81 | 12.00 | 83.81 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 44 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 孙家坝 | 125 | 347 | 1.25 | 1.875 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 40 | 74.19 | 24.00 | 98.19 | 第三方运费 | 2.19 | 中期2023 |
| 45 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 小新城村 | 99 | 235 | 0.99 | 1.485 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 58.76 | 12.00 | 70.76 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 46 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 石槽河村 | 124 | 454 | 1.612 | 0.372 | 1.488 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 108.04 | 12.00 | 120.04 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 47 | 昆阳街道办事处 | 乌龙村委会 | 小乌龙 | 85 | 190 | 0.85 | 0.255 | 1.02 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 71.36 | 6.00 | 77.36 | 自行运维 | 0.11 | 中期2023 |
| 48 | 晋城镇 | 文河村委会 | 上郑家湾 | 105 | 301 | 1.05 | 1.575 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 62.32 | 12.00 | 74.32 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 49 | 晋城镇 | 小海村委会 | 梁家营 | 57 | 160 | 0.57 | 0.171 | 0.684 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 47.85 | 6.00 | 53.85 | 自行运维 | 0.11 | 中期2023 |
| 50 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 湾村 | 125 | 286 | 1.25 | 1.875 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 74.19 | 12.00 | 86.19 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 51 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 张家村 | 105 | 289 | 1.05 | 1.575 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 62.32 |  | 62.32 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 52 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 撇坡村 | 104 | 399 | 1.352 | 0.312 | 1.248 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 90.62 | 12.00 | 102.62 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2023 |
| 53 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 里和村 | 72 | 168 | 1.08 | 0.216 | 0.864 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 64.26 | 6.00 | 70.26 | 自行运维 | 0.11 | 中期2023 |
| 54 | 晋城镇 | 文河村委会 | 下郑家湾 | 117 | 386 | 1.17 | 1.755 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 69.44 | 12.00 | 81.44 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2024 |
| 55 | 晋城镇 | 永和村委会 | 任家村 | 52 | 182 | 0.52 | 0.156 | 0.624 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 43.65 | 6.00 | 49.65 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 56 | 晋城镇 | 永和村委会 | 田家村 | 31 | 104 | 0.31 | 0.093 | 0.372 | DB53_T 953一级B标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 26.02 | 6.00 | 32.02 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 57 | 晋城镇 | 文河村委会 | 观音寺 | 106 | 298 | 1.06 | 1.59 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 62.91 | 12.00 | 74.91 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2024 |
| 58 | 二街镇 | 甸头村委会 | 甸头村 | 35 | 107 | 0.35 | 0.105 | 0.42 | DB53_T 953一级B标 | 改造-分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 29.38 | 6.00 | 35.38 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 59 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 新庄村 | 84 | 288 | 1.092 | 0.252 | 1.008 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 73.19 | 6.00 | 79.19 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 60 | 二街镇 | 甸头村委会 | 东冲村 | 37 | 125 | 0.37 | 0.111 | 0.444 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 31.06 | 6.00 | 37.06 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 61 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 马家村 | 106 | 306 | 1.06 | 1.59 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 62.91 | 12.00 | 74.91 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2024 |
| 62 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 洪家村 | 33 | 87 | 0.33 | 0.099 | 0.396 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 27.70 | 6.00 | 33.70 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 63 | 晋城镇 | 关岭村委会 | 麻丽园 | 53 | 192 | 0.53 | 0.159 | 0.636 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 44.49 | 6.00 | 50.49 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 64 | 晋城镇 | 文河村委会 | 孙家嘴 | 44 | 160 | 0.44 | 0.132 | 0.528 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 36.94 | 6.00 | 42.94 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 65 | 晋城镇 | 永和村委会 | 袁家村 | 32 | 82 | 0.32 | 0.096 | 0.384 | DB53_T 953一级B标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 26.86 | 6.00 | 32.86 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 66 | 晋城镇 | 广济村委会 | 三季桥 | 48 | 132 | 0.48 | 0.144 | 0.576 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 40.30 | 6.00 | 46.30 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 67 | 六街镇 | 大营村委会 | 大营村 | 123 | 406 | 1.23 | 1.845 |  | DB53_T 953二级标准 | 改造-集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 73.00 | 7.50 | 80.50 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2024 |
| 68 | 二街镇 | 朱家村委会 | 顺民村 | 72 | 240 | 0.72 | 0.216 | 0.864 | DB53_T 953一级A标 | 改造-集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 60.44 | 12.00 | 72.44 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2024 |
| 69 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 白马龙村 | 155 | 656 | 2.325 | 2.325 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 30 | 100.21 |  | 100.21 | 第三方运费 | 1.64 | 中期2024 |
| 70 | 上蒜镇 | 柳坝村委会 | 黄梨山村 | 19 | 75 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自行运维 | 0.05 | 中期2024 |
| 71 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 甘海孜 | 55 | 192 | 0.55 | 0.825 |  | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 32.64 | 6.00 | 38.64 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 72 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 法古甸村 | 137 | 465 | 1.781 | 0.411 | 1.644 | DB53_T 953二级标准 | 改造-集中 | 雨污合流 | 简单模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 119.37 | 12.00 | 131.37 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2024 |
| 73 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 椿树营村 | 73 | 267 | 0.949 | 0.219 | 0.876 | DB53_T 953三级标准 | 改造-分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 63.60 | 6.00 | 69.60 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 74 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 昌家营 | 231 | 583 | 2.31 | 3.465 |  | DB53_T 953一级A标 | 改造-集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 40 | 137.10 | 24.00 | 161.10 | 第三方运费 | 2.19 | 中期2024 |
| 75 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 杨建村 | 35 | 111 | 0.525 | 0.105 | 0.42 | DB53_T 953三级标准 | 改造-分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 31.24 | 2.50 | 33.74 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 76 | 晋城镇 | 宋家营村委会 | 新房子 | 15 | 45 | 0.15 | 0.225 |  | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 8.90 | 3.00 | 11.90 | 自行运维 | 0.05 | 中期2024 |
| 77 | 上蒜镇 | 竹园村委会 | 双深沟村 | 21 | 68 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 自行运维 | 0.05 | 中期2024 |
| 78 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 一组 | 61 | 192 | 0.61 | 0.183 | 0.732 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 51.21 | 12.00 | 63.21 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2024 |
| 79 | 晋城镇 | 永和村委会 | 将家村 | 34 | 126 | 0.34 | 0.102 | 0.408 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 28.54 | 6.00 | 34.54 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 80 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 天井村 | 144 | 504 | 1.44 | 0.432 | 1.728 | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工快渗 | 20 | 120.89 |  | 120.89 | 第三方运费 | 0.29 | 中期2024 |
| 81 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 迎香村 | 46 | 156 | 0.46 | 0.138 | 0.552 | DB53_T 953一级A标 | 改造-分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 38.62 | 8.00 | 46.62 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 82 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 鲁企祖 | 160 | 479 | 1.6 | 0.48 | 1.92 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 134.32 |  | 134.32 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2024 |
| 83 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 大摆衣 | 133 | 443 | 1.33 | 1.995 |  | DB53_T 953一级B标 | 集中 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 40 | 78.94 | 24.00 | 102.94 | 第三方运费 | 2.19 | 中期2024 |
| 84 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 钱家塘 | 48 | 120 | 0.48 | 0.144 | 0.576 | DB53_T 953一级B标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 40.30 | 6.00 | 46.30 | 自行运维 | 0.11 | 中期2024 |
| 85 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 打黑新村 | 19 | 70 | 0.19 |  |  | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 自行运维 | 0.05 | 中期2024 |
| 86 | 六街镇 | 青菜村委会 | 菜仔塘村 | 13 | 30 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 改造-分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 自行运维 | 0.05 | 中期2024 |
| 87 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 熊家村 | 23 | 69 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自行运维 | 0.05 | 中期2024 |
| 88 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 大柳树村 | 63 | 210 | 0.945 | 0.189 | 0.756 | DB53_T 953三级标准 | 改造-分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 56.23 | 2.50 | 58.73 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 89 | 晋城镇 | 永和村委会 | 吕家营 | 121 | 491 | 1.21 | 1.815 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 71.81 | 18.00 | 89.81 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2025 |
| 90 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 大沟箐村 | 32 | 124 | 0.32 | 0.096 | 0.384 | DB53_T 953三级标准 | 改造-分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 26.86 | 2.50 | 29.36 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 91 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 下大村 | 119 | 419 | 1.19 | 1.785 |  | DB53_T 953一级A标 | 改造-集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 70.63 | 24.00 | 94.63 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2025 |
| 92 | 宝峰街道 | 酸水塘村委会 | 酸水塘下村 | 147 | 447 | 1.47 | 2.205 |  | DB53_T 953一级A标 | 改造-集中 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 30 | 87.24 | 18.00 | 105.24 | 第三方运费 | 0.33 | 中期2025 |
| 93 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 法多 | 85 | 301 | 0.85 | 0.255 | 1.02 | DB53_T 953一级B标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 71.36 | 6.00 | 77.36 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 94 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 大绿溪村 | 112 | 344 | 1.12 | 0.336 | 1.344 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工快渗 | 10 | 94.02 | 6.00 | 100.02 | 自行运维 | 0.15 | 中期2025 |
| 95 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 小绿溪 | 79 | 261 | 0.79 | 0.237 | 0.948 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 66.32 | 6.00 | 72.32 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 96 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 下庄河村 | 87 | 356 | 1.131 | 0.261 | 1.044 | DB53_T 953二级标准 | 改造-集中 | 雨污合流 | 简单模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 75.80 | 12.00 | 87.80 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2025 |
| 97 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 张安村 | 100 | 307 | 1 | 0.3 | 1.2 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 83.95 | 6.00 | 89.95 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 98 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 绿溪新村 | 112 | 344 | 1.12 | 0.336 | 1.344 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工快渗 | 10 | 94.02 | 6.00 | 100.02 | 自行运维 | 0.15 | 中期2025 |
| 99 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 田房 | 84 | 259 | 0.84 | 0.252 | 1.008 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 70.52 | 6.00 | 76.52 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 100 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 木杵榔村 | 81 | 253 | 0.81 | 0.243 | 0.972 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 68.00 | 6.00 | 74.00 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 101 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 下保安 | 85 | 280 | 0.85 | 0.255 | 1.02 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 71.36 | 6.00 | 77.36 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 102 | 晋城镇 | 永和村委会 | 东大营 | 88 | 270 | 0.88 | 1.32 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 |  | 20 | 52.23 | 12.00 | 64.23 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2025 |
| 103 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 小夕阳 | 81 | 245 | 0.81 | 0.243 | 0.972 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 68.00 | 6.00 | 74.00 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 104 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 丫租 | 53 | 156 | 0.53 | 0.159 | 0.636 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 44.49 | 6.00 | 50.49 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 105 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 鱼塘村 | 123 | 469 | 1.599 | 0.369 | 1.476 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 107.17 | 12.00 | 119.17 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2025 |
| 106 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 杨家村 | 48 | 166 | 0.48 | 0.144 | 0.576 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 40.30 | 6.00 | 46.30 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 107 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 大夕阳 | 59 | 176 | 0.59 | 0.177 | 0.708 | DB53_T 953一级B标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 49.53 | 6.00 | 55.53 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 108 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 把火山组 | 52 | 160 | 0.52 | 0.156 | 0.624 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 43.65 | 6.00 | 49.65 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 109 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 二组 | 65 | 194 | 0.65 | 0.195 | 0.78 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 54.57 | 12.00 | 66.57 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2025 |
| 110 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 大风口村 | 66 | 227 | 0.66 | 0.198 | 0.792 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工快渗 | 10 | 55.41 | 6.00 | 61.41 | 自行运维 | 0.15 | 中期2025 |
| 111 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 田心 | 34 | 122 | 0.34 | 0.102 | 0.408 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 28.54 | 6.00 | 34.54 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 112 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 三组 | 65 | 194 | 0.65 | 0.195 | 0.78 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 54.57 | 12.00 | 66.57 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2025 |
| 113 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 小山村 | 61 | 181 | 0.61 | 0.183 | 0.732 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 51.21 | 6.00 | 57.21 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 114 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 旧村 | 62 | 164 | 0.93 | 0.93 |  | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污分流 | 强化模式 | A2/O+人工湿地 | 10 | 40.08 | 6.00 | 46.08 | 自行运维 | 0.55 | 中期2025 |
| 115 | 夕阳彝族乡 | 高梁地村委会 | 小石板河村 | 41 | 157 | 0.41 | 0.123 | 0.492 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 34.42 | 6.00 | 40.42 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 116 | 晋城镇 | 新街村委会 | 吕家坝 | 89 | 245 | 0.89 | 1.335 |  | DB53_T 953一级A标 | 集中 | 雨污分流 | 常规模式 |  | 20 | 52.82 | 12.00 | 64.82 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2025 |
| 117 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 果木 | 47 | 137 | 0.47 | 0.141 | 0.564 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 39.46 | 6.00 | 45.46 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 118 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 马鞍 | 48 | 150 | 0.48 | 0.144 | 0.576 | DB53_T 953一级B标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 40.30 | 6.00 | 46.30 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 119 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 湾河村 | 43 | 109 | 0.43 | 0.129 | 0.516 | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 36.10 | 6.00 | 42.10 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 120 | 夕阳彝族乡 | 高梁地村委会 | 高粱地村 | 61 | 199 | 0.61 | 0.183 | 0.732 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 51.21 | 6.00 | 57.21 | 自行运维 | 0.11 | 中期2025 |
| 121 | 六街镇 | 六街村委会 | 一街子 | 97 | 333 | 0.97 | 0.291 | 1.164 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 |  | 20 | 81.43 | 16.00 | 97.43 | 第三方运费 | 0.22 | 中期2025 |
| 122 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 水井村 | 36 | 94 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自行运维 | 0.05 | 远期2026-2030 |
| 123 | 晋城镇 | 十里村委会 | 大江 | 66 | 215 | 0.66 | 0.198 | 0.792 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 55.41 | 6.00 | 61.41 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 124 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 山背后 | 19 | 67 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自行运维 | 0.05 | 远期2026-2030 |
| 125 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 料草坝村 | 65 | 265 | 0.845 | 0.195 | 0.78 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 56.63 | 6.00 | 62.63 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 126 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 杨柳河村 | 21 | 63 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自行运维 | 0.05 | 远期2026-2030 |
| 127 | 晋城镇 | 新街村委会 | 郑家营 | 84 | 225 | 0.84 | 0.252 | 1.008 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 70.52 | 6.00 | 76.52 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 128 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 小荒川村 | 71 | 278 | 0.923 | 1.065 |  | DB53_T 953一级B标 | 分散 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 44.40 | 6.00 | 50.40 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 129 | 六街镇 | 干海村委会 | 兴旺村 | 72 | 250 | 0.72 | 0.216 | 0.864 | DB53_T 953二级标准 | 集中 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 20 | 60.44 | 12.00 | 72.44 | 第三方运费 | 0.22 | 远期2026-2030 |
| 130 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 后山坡村 | 47 | 181 | 0.611 | 0.141 | 0.564 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 40.95 | 6.00 | 46.95 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 131 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 小木杵榔村 | 11 | 31 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自行运维 | 0.05 | 远期2026-2030 |
| 132 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 杨柳箐 | 50 | 173 | 0.5 | 0.75 |  | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污分流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 29.68 | 6.00 | 35.68 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 133 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 海孜营村 | 53 | 225 | 0.689 | 0.159 | 0.636 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 46.18 | 6.00 | 52.18 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 134 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 小村 | 60 | 209 | 0.78 | 0.18 | 0.72 | DB53_T 953一级B标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 52.28 | 6.00 | 58.28 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 135 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 王家庄 | 64 | 176 | 0.64 | 0.192 | 0.768 | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 53.73 | 6.00 | 59.73 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 136 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 孙家院 | 79 | 195 | 0.79 | 0.237 | 0.948 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 66.32 | 6.00 | 72.32 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 137 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 大村 | 40 | 150 | 0.52 | 0.12 | 0.48 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 34.85 | 2.50 | 37.35 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 138 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 西中营村 | 27 | 87 | 0.27 | 0.081 | 0.324 | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 22.67 | 8.00 | 30.67 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |
| 139 | 晋城镇 | 盐井村委会 | 斗地冲 | 20 | 56 |  |  |  | DB53_T 953一级A标 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 自行运维 | 0.05 | 远期2026-2030 |
| 140 | 上蒜镇 | 洗澡塘村委会 | 西平坝村 | 14 | 45 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自行运维 | 0.05 | 远期2026-2030 |
| 141 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 新房子村 | 44 | 102 |  |  |  | DB53_T 953三级标准 | 分散 | 雨污合流 | 简单模式 |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自行运维 | 0.05 | 远期2026-2030 |
| 142 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 双河厂村 | 26 | 88 | 0.338 | 0.078 | 0.312 | DB53_T 953二级标准 | 分散 | 雨污合流 | 常规模式 | 沉淀塘+人工湿地 | 10 | 22.65 | 6.00 | 28.65 | 自行运维 | 0.11 | 远期2026-2030 |