昆明市晋宁区2019年农村危房改造专项

资金管理使用情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十六条的规定，昆明市晋宁区审计局派出审计组自2020年5月15日至11月30日，对昆明市晋宁区2019年农村危房改造专项资金管理使用情况进行了审计。现审计工作己结束，将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）基本情况

经区住建局和乡镇、街道办抽查验收，2019年晋宁区完成农村危房改造并通过验收合格的农户为1776户，其中：昆阳街道办事处76户、宝峰街道办事处372户、晋城镇政府189户、上蒜镇政府332户、二街镇政府61户、六街乡129户、双河彝族乡政府114户、夕阳彝族乡政府503户。“四类重点对象”危房改造由中央和省级户均补助2.1万元后，不足部分由区财政兜底全额补助；建档立卡脱贫户危房改造由区级和乡镇两级补助为主，不足部分由区财政兜底全额补助；非四类重点对象原则上以农户自筹资金、自行改造为主，对少数自身改造能力不足的农户，政府给予适当扶持。2019年晋宁区非四类重点对象改造均为享受政府资金扶持政策人员，除中央、省市每户补助1.1万元外，区财政每户补助0.5万元。

2019年，晋宁区农村危房改造补助资金年初结余98.96万元；收入共计3 346.11万元，其中：中央补助1 580万元、省级补助418.45万元、市级补助570.30万元、区级补助672万元、贷款贴息补助资金105.36万元；支出共计3 003.79万元，其中：中央补助1 580万元、省级补助418.45万元、市级补助570.30万元、区级补助334.48万元、贷款贴息支出100.56万元；结余441.28万元。

（二）审计评价

审计表明，区住建局认真贯彻落实中央、省、市、区关于农村危房改造相关要求及上级各项文件精神，确保了2019年农村危房改造工作顺利完成。采取了多项有效措施，积极推进农村危房改造工程，改善了农村困难群众的居住条件。2019年度农村危房改造补助资金财务会计资料基本真实地反映了当年财务收支情况，遵守了国家有关财经法律法规的规定。此外，此次审计发现结余资金未上缴财政，9户家庭违规申请并参加农村危房改造，乡镇政府（街道办）、监理公司对项目监管不到位等问题。

三、审计发现的主要问题及处理意见

（一）2018年农村危房改造资金结余9.84万元未上缴财政。昆明市晋宁区审计局已责令将上述结余资金上缴区财政。

（二）6户有车家庭和1户经商家庭违规申请并参加农村危房改造。昆明市晋宁区审计局已责令区住建局和相关单位取消违规农户的补助申领资格，并以点带面对农村危房改造户车辆和经商情况进行全面甄别，确保补助政策公开公平公正。

（三）上蒜镇3户农户超面积建造房屋。昆明市晋宁区审计局已责令蒜镇政府不得发放上述3户危房改造补助资金，同时进一步加强建房管理，杜绝利用农村危房改造政策，自行扩大面积建房。

（四）上蒜镇农村危房改造资料不齐全。昆明市晋宁区审计局已责令上蒜镇政府严格实行一户一档管理制度，及时补齐补全缺失的农户档案资料。

（五）上蒜镇拆除重建采用与方案不同的结算方式。昆明市晋宁区审计局已责令上蒜镇在今后的农村危房改造工作中应根据工作方案进行管理和结算。

- 整改情况

（一）2018年农村危房改造资金结余9.84万元于2021年1月25日已上缴区财政。

（二）6户有车家庭和1户经商家庭违规申请并参加农村危房改造问题，正在积极整改中。

- 上蒜镇3户农户超面积建造房屋问题，已整改。

- 上蒜镇农村危房改造资料不齐全和拆除重建采用与方案不同的结算方式的问题，已整改。

- 审计建议采纳情况

针对被审计单位存在的问题，晋宁区审计局提出三条审计建议，一是建议区住建局和各相关单位要严格审核申领农危改补助农户的准入条件，做好审核基础工作；二是建议区住建局和各相关单位要加强农危改项目监管，做好现场复核监督工作；三是建议区住建局做好统筹工作，监督指导各乡镇开展农危改工作，针对各乡镇街道办的实际情况制定较为统一和因地制宜的农危改项目结算方式和方法。被审计单位均已采纳了以上建议。