昆明市晋宁区综合行政执法局

2025年城市城市管理领域部分管护项目

- 项目名称

2025年城市城市管理领域部分管护项目

- 立项依据

按照职能职责，区综合行政执法局依法负责晋宁建成区及环湖南路园林绿化、市政路灯、公园广场洗手设施日常管理维护及道路清扫保洁、生活垃圾收集清运及处置、餐厨垃圾收运处置、化粪池清掏等工作，确保建成区及环湖南路绿化景观优美、路灯正常照明、道路环境卫生干净、整洁，营造良好的区域环境。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区综合行政执法局

组织机构代码：11530122MB11796204

地址：昆明市晋宁区昆阳街道田心南路10号

联系电话：0871-67800589

法人代表：朱莹莹

经费来源：财政预算单位概况：昆明市晋宁区综合行政执法局，承担中共昆明市晋宁区委城市管理委员会具体工作，对城市园林绿化、路灯设施、环境卫生、市容秩序、违章建筑、户外广告及店招日常运行管理进行统筹协调；研究解决城市管理工作中的重要事项和突出问题，统筹协调推进全区城市管理工作，对全区城市管理行业进行协调服务、监督检查、督察督办和考核评比。

- 项目基本概况

对12715盏路灯，87.953286㎡绿地，5611.88㎡花卉，83347.99㎡公园水体，5座公园公厕，5座洗手台进行管理维护；对晋宁城区范围内市政道路（含：郑和文化广场、小宗地），以及环卫直管公厕、环卫基础设施、城市家具、道路交通隔离栏等面积约200万平方米及环湖南路晋宁段(含新环湖路)道路面积约150万平方米开展清扫保洁工作；对兴安生活垃圾中转站渗滤液开展清掏处置，单价为278元/吨；晋宁区生活垃圾临时调配至周边县区进行填埋或焚烧处置，包干价490元/吨。对城区生活垃圾收集点位的垃圾进行“日产日清”，单价为189.79元/吨；对城区机关、医院、学校，餐饮单位的餐厨垃圾进行收运处置，单价为361.26元/吨。

- 项目实施内容

（一）园林绿化：按《园林绿化养护规范》实施建成区及环湖南路各绿化地块、花箱、花柱内绿化植株的管理养护，具体为：加强植物肥水管理、抗旱保苗、病虫害防治、缺塘补苗、修剪、扶正及防寒防冻等养护管理工作。

（二）路灯设施：按规范实施建成区及环湖南路路灯照明设施的维修、管护工作，具体为：路灯设施的日常巡查、检修，受损路灯设施的维修、更换，脏污、生锈路灯设施的清洗、除锈、喷漆翻新，路灯控制箱、变压器的管理维护，路灯地下电缆故障修复（含被盗电缆更换），路灯设施安全隐患排查处置，突发事件处理等。

（三）道路清扫保洁：城区范围内市政道路（含人行道、绿化带）、公共广场、公共区域的清扫保洁、洒水降尘，环卫直管公厕的管理保洁和药物消杀，垃圾桶（箱、房）、果皮箱、分类亭等环卫基础设施、城市家具、道路交通隔离栏的清扫保洁、清掏清洗、药物消杀，城区卫生死角清理整治；环湖南路（晋宁段）范围内道路（含人行道、绿化带）及附属区域、道路沿线配套的垃圾桶（箱、房）、果皮箱等环卫基础设施、道路交通护栏的清扫保洁、洒水降尘，道路沿线卫生死角清理整治；做好各类重大活动、节假日期间的环境卫生保障工作以及突发事件（如：垃圾、渣土、油污、砂石等意外泼洒污染路面，极端天气路面积雪、结冰，突发公共卫生事件或自然灾害事件）的环境卫生保障工作，其他临时性、突击性道路清扫保洁工作。

（四）化粪池清掏：为保证兴安生活垃圾中转站正常运行，区城市管理局与昆明市晋宁区国有资本运营有限公司签订了《晋宁区爱国卫生专项行动创文、创卫复审项目协议》，对兴安生活垃圾中转站产生的渗滤液污水进行规范处置。

（五）垃圾应急处置：根据《昆明市城市管理局关于生活垃圾调配处置工作的紧急通知》要求，晋宁区生活垃圾临时调配至周边县区进行填埋或焚烧处置。为确保我区生活垃圾得到及时处置，将生活垃圾运往指定地点进行处置，转运过程中按要求进行密闭运输，杜绝发生泼洒滴漏现象。

（六）城区垃圾清运：对城区内企事业单位、学校、住宅小区、居民生活区、临街商户的生活垃圾进行收运，对北苑路、中和路生活垃圾中转站开展运营管理，生活垃圾收集清运过程中实行定时、定人，每天不低于3次对各收集点及临街经营户的垃圾进行收集，确保城区生活垃圾得到及时收集清运。

（七）餐厨垃圾处置：按照昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发《晋宁区滇池流域餐厨废弃物收运处置工作方案》（晋政办笺〔2021〕40号）的通知，对城区机关、医院、学校，餐饮单位的餐厨垃圾进行收集、运输、处置，收集后的餐厨垃圾运至餐厨垃圾处理厂进行无害化处置。

六、资金安排情况

2025年项目预算11000000元，其中路灯管护经费1514032.8元，绿化管护经费3911982.65元，道路清扫保洁经费3422086.11元，化粪池清掏经费857896.88元，垃圾应急处置经费1249001.56元。

- 七、项目实施计划

提前谋划，确保各项项目落实有计划、有步骤，按照上级工作任务要求及年初制定的工作计划实施项目，并在具体实施过程中，根据实际情况随时调整计划；日常工作开展过程中，加大巡查检查工作力度，及时发现解决存在的困难和问题，建成区级环湖南路园林绿化、市政路灯、公园广场洗手设施日常管理维护及道路清扫保洁、垃圾清运处置、化粪池清掏等工作正常开展，擦亮晋宁康养城市名片，优化区域人居环境质量。

- 八、项目实施成效

按照城市管理领域相关管护标准，有序对晋宁建成区及环湖南路园林绿化、市政路灯、公园广场洗手设施日常管理维护及道路清扫保洁、垃圾清运处置、化粪池清掏等工作，确保建成区及环湖南路绿化景观优美、路灯正常照明、道路环境卫生干净、整洁，不断提升区域环境卫生质量，优化营商环境，增强广大居民的幸福感、获得感。

城市管理领域各项工作的实施，一是有效促进政府招商引资和区域经济的发展，为广大人民群众提供出行安全保障及保障群众生命财产安全，具有较好的经济效益；二是能改善、优化城区人居生活环境，维护城市安全和人民群众生活秩序，具有较好的社会效益；三是不断强化路灯设施、园林绿化管理维护及道路清扫保洁工作力度，为广大市民营造了一个明亮、舒适、安全的生活环境，能形成较好的生态效益；四是能有效改善晋宁城区生活环境，保障晋宁城区市政基础设施可持续发展，助力晋宁经济社会可持续发展。

- 九、项目绩效目标表

| 项目目 标 | 总体目标 (2025 年-2027年) |  | 持续开展好晋宁区 环卫、绿化、市政等工作，创造一个方便、干净、整洁的环 境 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度 (2025 年)目标 |  | 持续开展好晋宁区 环卫、绿化、市政等工作，创造一个方便、干净、整洁的环 境 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（ 扣）分标 准 | 指标内容 | 绩效指标值设 定依据及数据 来源 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出 指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 成本指 标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 经济成 本指标 | = | 11000000 | 元 | 定量指标 | 按照合同约定 的实际发生数 | 按照合同约定 的实际发生数 | 按照合同约定 的实际发生数 |
| 效益 指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 生态效 益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 改善环 境，净 化空气 质量 | >= | 95 | % | 定性指标 | 按 照 合 同 预 定 ， 上 级部门 标准 | 按 照 合 同 预 定 ， 上 级部门 标准 | 按 照 合 同 预 定 ， 上 级部门 标准 |
| 满意度 指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对 象满意 度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 公众满 意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 市民对城市管 理领域管护的 满意度 | 市民对城市管 理领域管护的 满意度 | 市民对城市管 理领域管护的 满意度 |