第三轮中央生态环境保护督察第23批交办群众

投诉问题（D3YN202405100028）信息公示表
公示时间：2026年7月 20日
	投诉

问题
	受理编号：D3YN202405100028
群众投诉问题：昆明市晋宁区晋城街道庄蹻路68号附近的河流经晋城古镇，最终流入滇池，但近20年来水质很差，水体浑浊，水面漂浮垃圾，影响滇池生态环境。



	办结

目标
	加强东干渠沿线保洁管护工作，及时对垃圾进行清理，防止垃圾污染水体。开展东干渠清淤排障工作，增强水体流动性，减少水体不流动带来的水体浑浊等负面影响，提高水环境质量。加强对东干渠沿线区域截污管道建设，将污水纳入至市政截污管道，减少对东干渠内水质影响。

	整改

措施
	一、2024年5月15日制定整改方案，整改措施如下：
1.开展清淤除障，疏通沟渠。由晋城街道办事处组织人员、机械对东干渠该段沟渠进行清理整治及疏通，并对整条沟渠漂浮垃圾进行全面清理，增加水体流动性。
2.建立长效管护机制，强化日常保洁管护，常态化开展垃圾打捞，保障东干渠环境卫生整洁。结合人居环境提升整治等工作，加强周边村庄环境卫生整治。运用党建引领，发挥党员干部带头作用开展好环境卫生整治工作。

3.加强宣传力度，对周边住户加强引导，树立群众环保意识，形成良好卫生习惯，落实“门前三包”责任制，改善周边环境。

4.于2024年5月20日前打通竹园西路污水管，实施彩云南路二标草村污水接口连通，完善晋江路南门污水泵站相关手续，抽排污水到截污管网中。
5.晋城街道提前谋划包装项目，区级相关职能部门做好指导、项目申报和立项工作，积极争取缺口资金支持，逐步完善东干渠截污设施，减少东干渠污染负荷，提升人居环境。

	整改

措施
	二、延期整改措施
1.及时进行调度，压实工作责任，积极主动协调建设过程中存在的困难和问题，督促施工单位按时完成项目建设。
2.督促建设单位制定项目建设月推进计划，倒排工期，加快施工进度，在确保工程质量的同时，按期完成项目建设并投入使用。
3.及时收集项目施工及验收资料，尽快完成区级自查自验并申请市级验收。

	整改主要工作成效
	主要工作：一是2024年5月，在东干渠广场旁点位启动清淤排障整治工作，同时对沟渠内漂浮垃圾进行清理。二是积极争取晋城街道富有大村、回龙村委会及东干渠部分村段村庄生活污水收集管网建设工程和2025年滇池保护治理资金1500万元指标，2025年11月24日项目进场施工，现已完成东干渠南门张家院至草村段清淤，累计完成清淤清渣约21960m³、清理杂草、垃圾约19000m³。。三是开展东干渠常态化保洁工作，东干渠城区段每日安排3名保洁人员负责日常保洁工作，2025年6月至2026年5月中旬累计出动保洁人员890余人次，清理垃圾、漂浮物约7305公斤。四是区住房和城乡建设局对竹园西路污水管网进行排查，对未连通的污水管节点进行整改，彩云南路二标草村污水接口处实施连通工程。五是积极争取晋城街道富有大村、回龙村委会及东干渠部分村段村庄生活污水收集管网建设工程和2025年滇池保护治理资金1500万元指标，2025年11月24日项目进场施工，完成东干渠沿线约4.3千米破损污水管网修复。
成效：通过东干渠清淤排障整治、强化日常保洁和完善东干渠沿线区域截污管道建设，增强了水体流动性，减少了水体不流动带来的水体浑浊等负面影响，强化了污水收集，从而提高了水环境质量。

	自查自验和市级验收情况
	2026年5月27日，通过了区级自查自验；2026年6月8日，通过了市级验收。

	公示

说明
	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至晋宁区人民政府晋城街道办事处（地址：晋宁区晋城街道庄蹻路81号）。联系人员及电话：杨瀚晨，0871—67815835


